## Slide 1: Interdisziplinäres Projekt Smart-Sensor-Information
Zwischenpräsentation
Alex Djomo
Welf Poser

## Slide 2: Inhalt
Vorstellung des Projekts
Bisheriger Ablauf des Projekts
  Informationen einholen
  Spezifikation der Schnittstelle
  Entwicklung der Schnittstelle
  Meilenstein: Schnittstelle entwickelt
Planung des weiteren Vorgehens

## Slide 3: Vorstellung des Projekts
Zugriff auf die Daten realisieren:
Wo und wie werden die Messdaten gespeichert?
Welche Möglichkeiten gibt es auf die Daten zuzugreifen?
Wie speichert man die Daten um diese anschließend weiterverarbeiten zu können?
Sensordaten analysieren:
Welche Sensoren messen welchen Messwert?
Gibt es Korrelationen zwischen den Messwerten?
Kann man Messfehler durch die Korrelationen identifizieren?

## Slide 4: Bisheriger Ablauf des Projekts
Informationen einholen
Spezifikation der Schnittstelle
Entwicklung der Schnittstelle
22.03 - 04.04
04.04 – 11.04
11.04 – 02.05
02.05
Meilenstein: Schnittstelle ist Entwickelt
Weiteres Vorgehen
Vorbereitung Zwischenpräsentation
02.05 – 16.05

## Slide 5
Spezifikation der Schnittstelle
Entwicklung der Schnittstelle
22.03 - 04.04
04.04 – 11.04
11.04 – 02.05
02.05
Meilenstein: Schnittstelle ist Entwickelt
Planung weiteres Vorgehen
Vorbereitung Zwischenpräsentation
02.05 – 16.05
Überblick verschaffen

## Slide 6
Informationen einholen
Spezifikation der Schnittstelle
Entwicklung der Schnittstelle
22.03 - 04.04
04.04 – 11.04
11.04 – 02.05
02.05
Meilenstein: Schnittstelle ist Entwickelt
Weiteres Vorgehen
Vorbereitung Zwischenpräsentation
02.05 – 16.05

## Slide 7: Erkenntnisse
Der airQ-Sensor hat einen verbauten Webserver über den man mittels einer WLAN-Verbindung und HTTP-Request die Daten anfordern kann.
HTTP-Request / Response

## Slide 8: Erkenntnisse
Das Datenformat der Sensordaten ist JSON
JSON

## Slide 9: Erkenntnisse
Die JSON-Dateien sind in einer speziellen Ordnerstruktur gespeichert
Jahr
Monat
Tag
Tag
JSON
JSON
JSON
JSON

## Slide 10
Spezifikation der Schnittstelle
Entwicklung der Schnittstelle
22.03 - 04.04
04.04 – 11.04
11.04 – 02.05
02.05
Meilenstein: Schnittstelle ist Entwickelt
Weiteres Vorgehen
Vorbereitung Zwischenpräsentation
02.05 – 16.05
Informationen einholen

## Slide 11: Spezifikation der Schnittstelle
Selbstständiger Verbindungsaufbau zur Datenbank
Automatische Anfrage aller Daten des airQ-Sensors
Filterung nicht relevanter Werte
Speicherung der Daten in einer lokalen Datenbank
Keine Duplikate in der Datenbank
Selbstständiger Verbindungsabbau zur Datenbank
Requirements

## Slide 12: Ablauf Der Datenabfrage
HTTP-Request / Response
Die Ordnerstruktur wird angefragt

## Slide 13: Ablauf Der Datenabfrage
HTTP-Request / Response
Die Ordnerstruktur wird durchiteriert…

## Slide 14: Ablauf Der Datenabfrage
HTTP-Request / Response
…um die abgelegten Messdaten anzufragen

## Slide 15: Ablauf Der Datenabfrage
Die Messdaten werden in der Datenbank gespeichert
Messdaten

## Slide 16
Spezifikation der Schnittstelle
Entwicklung der Schnittstelle
22.03 - 04.04
04.04 – 11.04
11.04 – 02.05
02.05
Meilenstein: Schnittstelle ist Entwickelt
Weiteres Vorgehen
Vorbereitung Zwischenpräsentation
02.05 – 16.05
Informationen einholen

## Slide 17: Entwicklung der Schnittstelle
Datenbank:
Datenbank aufgesetzt
Schema erstellt
User erstellt

## Slide 18: Entwicklung der Schnittstelle
Probleme:
(Fehlermeldungen)
  MySQL wurde auf XAMPP nicht gestartet
  Auf XAMPP wurde kein User angelegt
Verständnisprobleme mit UNIX-Timestamp
  Fehler im Schema

## Slide 19: Entwicklung der Schnittstelle
Programm zur Datenanfrage:
Anfrage Ordnerstruktur
Anfrage Messdaten
Speicherung von Messdaten

## Slide 20: Entwicklung der Schnittstelle
Probleme im SQL-Statement:
Die Konvertierungsfunktion von SQL akzeptiert nur 7-Stellige UNIX-Timestamps
Die Daten der Warmup-Phase des Sensors mussten rausgefiltert werden (Kollision mit dem Schema)

## Slide 21: Entwicklung der Schnittstelle
Allgemeine Probleme:
Iteration der Ordnerstruktur ist Komplex
„conn.commit()“ wurde am Ende des Programms vergessen
Die Verarbeitung vom JSON-Format ist nicht trivial
Gängiges Debugging

## Slide 22
Spezifikation der Schnittstelle
Entwicklung der Schnittstelle
22.03 - 04.04
04.04 – 11.04
11.04 – 02.05
02.05
Meilenstein: Schnittstelle ist Entwickelt
Planung weiteres Vorgehen
Vorbereitung Zwischenpräsentation
02.05 – 16.05
Informationen einholen

## Slide 23: Meilenstein Erreicht
Die Messdaten können in einer lokalen Datenbank gespeichert werden und stehen zur weiteren Analyse zur Verfügung

## Slide 24: Meilenstein Erreicht
Erste Plots wurden erstellt

## Slide 25
Spezifikation der Schnittstelle
Entwicklung der Schnittstelle
22.03 - 04.04
04.04 – 11.04
11.04 – 02.05
02.05
Meilenstein: Schnittstelle ist Entwickelt
Weiteres Vorgehen
Vorbereitung Zwischenpräsentation
02.05 – 16.05
Informationen einholen

## Slide 26: weiteres Vorgehen
Optimierung der Datenanfrage
Ermittlung der Korrelationen zwischen den Messwerten
Analyse der Sensoren im Bezug auf die Messwerte
Grobe Analyse der Messdaten
Planung weiterer Versuchsmessungen